Утверждаю

Главный инженер ЛГ МУП «УК ЖКК»

_________________      А.Ю. Елтуков

«____»_________________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли в 1 слой в многоквартирных жилых домах согласно перечня (Приложение №7).

Начальная (максимальная) цена договора  – с НДС 18%  493 772,18 руб. с НДС.

Объем, характеристики выполняемых работ:

| Ведомость объема работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой | М2 | 580 |  |
| 2 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4,524 |  |
| 3 | Погрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4,524 |  |
| 4 | Перевозка грузов, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 | т | 4,524 |  |

Место выполнения работ: согласно перечня адресов (приложение к договору).

Срок выполнения работ:  начало работ -         сентябрь 2016г.

окончание работ – 31 октября 2016г.

Работы по устройству кровель производить при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с  Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня, до начала приемки работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, и Подрядчиком,   с приложением расписок от собственников.

Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС–2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачи- приемки выполненных работ. Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте.

Гарантийный срок ремонтных работ 18 месяцев.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

Уборку и вывоз  строительного мусора с места проведения работ, произвести  после завершения ремонтных работ на полигон ТБО  силами Подрядчика.

Требования к безопасности выполнения работ

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители.

Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Начальник ПТО по ЭЖФ                                                               Тхагапсов М.А.